Berufsbezeichnung / Fachrichtung / Einsatzgebiet / Fachbereich Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung

| # Antragsteller(in): Lucas Brand Marc Peater Johannes Zincke |  | # Ausbildungsbetrieb / Praktikumsbetrieb: Brandenburgischer IT-Dienstleister Steinstraße 104-106 14480 Potsdam |
| --- | --- | --- |

| Abschlussprüfung: Sommer 2026 |  |
| --- | --- |

Projektbezeichnung / Projektziel (Auftrag/Teilauftrag): Entwicklung einer Webanwendung zur Verwaltung und Bereitstellung von Daten für den Tag der Betriebe des OSZ Teltows.

| Kurze Projektbeschreibung (Anzahl der Endgeräte, verwendete Software, Plattform(en)): Ein Kunde hat eine bestehendes System das umständlich zu benutzen ist und die Informationen nicht gut darstellt für die jeweilige Person, die sie benötigen. Diese System wird zu einer modernen dynamische Webanwendung umgebaut. Zudem wird der Datenbankentwurf einmal komplett überarbeitet. Die Zuständigen Personen haben am Ende, ein besserer Überblick über die Informationen, die von den Unternehmen und Eltern kommen. SMART-Ziele: Spezifisch: Entwicklung eines webbasierten Terminbuchungssystems für Schule, Eltern und Betriebe. Messbar: Termine können online gebucht, storniert und als CSV/Excel exportiert werden; E-Mails werden automatisch versendet. Attraktiv: Entlastet Lehrkräfte und Verwaltung, vereinfacht Kommunikation. Realistisch: Umsetzung mit vorhandener Server-Infrastruktur in ca. 30–40 Stunden möglich. Terminiert: Fertigstellung bis Ende Dezember 2025. Technische Schnittstellen: API, Datenstruktur Personelle Schnittstellen: Lucas - Frontend, Datenstruktur entwerfen, Dokumentation Marc - Fronted, Backend, Dokumentation Johannes - Backend, Datenstruktur entwerfen, Dokumentation Dem Kunden wird am Projektabschluss folgendes übergeben: Nutzeranleitung, Adminanleitung. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektumfeld: OSZ Teltow |  |  |
| Durchführungszeitraum | Projektverantwortlicher im Ausbildungsbetrieb / Praktikumsbetrieb: |  |
| 10.10.2025 bis 30.01.2026 von: - bis | Brand Lucas, Peater Marc, Zincke Johannes Name, Vorname |  |

# Seite 1

Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden: Anforderungsanalyse und Planung 12 Std. Vorbereitung auf das Kundengespräch 2 Std. Durchführung des Kundengespräch 1 Std. Auswertung des Kundengespräch 2 Std. Erstellen des Lastenhefts und Pflichtenhefts 3 Std. Erstellen des Gantt Diagramms und Projektstrukturplans 2 Std. Planung der Datenstruktur 4 Std. Entwicklung des Backends 18 Std. Implementierung der Server-Logik 8 Std. Anbindung an die Datenstruktur 6 Std. Tests der Backend-Funktionalitäten 4 Std. Entwicklung des Frontends 26 Std. Gestaltung der Benutzeroberfläche 8 Std. Programmierung der Frontend-Logik 8 Std. Integration von Frontend-Elementen 6 Std. Tests der Frontend-Funktionalitäten 4 Std. Integration, Testing und Deployment 24 Std. Dokumentation schreiben 6 Std. Integration von Frontend und backend 8 Std. Durchführung von Funktionstests und Behebung von Bugs 4 Std. Vorbereitung der Produktionsumgebung und Deployment der Anwendung 4 Std. Überwachung des Systems nach dem Deployment und Abschlussbesprechung 2 Std.

Dokumentation zur Projektarbeit (Nicht selbstständig erstellte Dokumente sind zu unterstreichen!) Lasten- Pflichtenheft Kundegespräch Protokoll Projektstrukturplan

| Geplante Präsentationsmittel (zutreffendes ankreuzen): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Flipchart | Tageslichtprojektor |  | Pinwand | Beamer (ist vom Prüfungsteilnehmer mitzubringen) |
| andere Präsentationsmittel: |  | Privates Endgerät, Funk Presenter |  |  |
|  |  | sind vom Prüfungsteilnehmer funktionsfähig mitzubringen |  |  |

# Seite 2

Stellungnahme des Prüfungsausschusses:

| genehmigt: | abgelehnt: |  | abgelehnt mit Auflage: Dem Prüfungsausschuss erneut vorzulegen: ja nein |
| --- | --- | --- | --- |
| Ort, Datum |  | Unterschrift des Prüfungsausschusses |  |

# Seite 3